
ส่วนที่ ๑

บทนำ

	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

	ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันฉบับนี้จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

	แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานดำเนินการในพื้นที



วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อให้องค์การส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาและความซับซ้อนของงาน
2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6
4. เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
5. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น














จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้




รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯหน่วยงานอื่น

		
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ	


คณะกรรมการสนับสนุน	เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนฯ	

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		


		
ผู้บริหารท้องถิ่น				พิจารณาให้ความเห็นชอบ




ประกาศใช้









ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ
2. มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง
3. ประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง
5. เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป
6. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ
7. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
๔๘







ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม











บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณผด.01

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  
	
18
	
18
	
9,572,400
	
26.15
	
กองช่าง

	รวม
	18
	18
	9,572,400
	26.15
	

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ๒.๑ แผนงานการเกษตร
	
2
	
2
	
80,000
	
0.22
	
สำนักปลัด

	รวม
	2
	2
	80,000
	0.22
	

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
  ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  ๓.๒ แผนงานงบกลาง
  ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	
5
2
3
4
	
5
2
3
4
	
385,000
16,639,200
560,000
180,000
	
1.05
45.46
1.53
0.49
	
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	15
	15
	17,764,200
	48.53
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    4.1 แผนงานการศึกษา
    4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ
	

39
9
	

39
9
	

6,797,717
172,000
	

18.57
0.47
	

สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	48
	48
	6,969,717
	19.04
	




                                                                                                                                                                                    ผด.๐๑

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
   ๕.๒ แผนงานงบกลาง
	
5
2
	
5
2
	
880,000
300,000
	
2.40
0.82
	
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	7
	7
	1,180,000
	3.22
	

	๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	
8
	
8
	
888,000
	
2.43
	
สำนักปลัด

	รวม
	8
	8
	888,000
	2.43
	

	๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
  ๗.๑ แผนงานการเกษตร
  ๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	

1
1
	

1
1
	

50,000
100,000
	

0.14
0.27
	
สำนักปลัด

สำนักปลัด

	รวม
	100
	100
	150,000
	0.41
	

	รวมทั้งสิ้น
	100
	100
	36,604,317
	100
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณผด.๐๒


แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
          	 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.








๒.





	ก่อสร้างถนน คสล.สายไผ่ตง(ช่วงที่ 2)





ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสมบูรณ์-
กำโหม
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 198 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 


ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด


	499,500








499,800
	ม.๑







ม.3
	กองช่าง







กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.








๔.





	ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเกษม-คลองหวด




ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายประเสริฐ-บ้านนายหีด



	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 


ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 







 

	499,800








485,500
	ม.8







ม.9
	กองช่าง







กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕.













	บุกเบิกถนนดินสายนายชำนาญ-นายสมพงศ์






	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 28 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ 14 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด



	850,800









	ม. 4








	กองช่าง








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.















	บุกเบิกถนนสายสวนจันทร์-(ครูคม)-นาเพรง





	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 940 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 16 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ 16 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
 

	470,500









	ม.5








	กองช่าง








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


ผด.๐๒


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7 

	บุกเบิกถนน สายสะพานสูง-ห้วยยูง(ตอน 2)
	บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินกรวดท้ายรางไม่น้อยกว่า 288 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
	122,500







	ม.6








	กองช่าง








	




















	
	
	
	
	





















	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.








	บุกเบิกถนนสายนายไมตรี-นายวิโชค


	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 940 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 16 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ 16 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

	478,000
















	ม.6










	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.







	บุกเบิกถนนสายบ้านนายเกลื่อน-เขาซอ

	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 31 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.40 x 1.00 เมตรจำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อ 14 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
	799,000















	ม.7









	กองช่าง










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.







	บุกเบิกถนนสายพรุโอน-นายประดี








	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 
รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด




	256,500















	ม.9









	กองช่าง










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.







	บุกเบิกถนนสายห้วยจันทร์-พรุโอน








	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 
รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด




	483,500















	ม.9









	กองช่าง










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.







	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายวิรัช ปลักปลา)








	1.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
2. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ
3. เดินท่อเมนน้ำประปา PVC O 2” ชั้น 8.5  ยาว 115 เมตร
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด




	1,127,000















	ม.2









	กองช่าง










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.







14.
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1







ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่3








	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด



	400,000








400,000













	ม.1








ม.3









	กองช่าง








กองช่าง










	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15.







16.
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5







ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6








	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด



	400,000








400,000













	ม.5








ม.6









	กองช่าง








กองช่าง










	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17..







18.
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8




บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง







	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

ทำการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ท่อระบายน้ำ ที่เกิดชำรุดเสียหายในตำบล


	400,000








1,000,000







	ม.8








ม.1-9





	กองช่าง








กองช่าง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  18 โครงการ
	

	9,572,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจผด.๐๒

	2.1 กลยุทธ์ การสร้างเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 	   	๑. แผนงานการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.







2.
	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน




โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP 
	จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	4๐,๐๐๐







40,000
	ตามความเหมาะสม







ตามความเหมาะสม



	สำนักปลัด







สำนักปลัด




	
	
	
	








	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 2 โครงการ
	
	80,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมผด.๐๒

	3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
    		๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.





๒. 






๓.
	ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย



ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน




ฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร.


	รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทา
สาธารณภัย
ต่าง ๆ ในตำบล

ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

จัดฝึกอบรมและหรือทบทวน 
อปพร.ในตำบล


	๑๐๐,๐๐๐





๒๐,๐๐๐






๒๐๐,๐๐๐
	ม.1-9






ม.2
สามแยก
วัดปลักปลา




สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด





สำนักปลัด






สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.






5

	วัคซีนเด็กจมน้ำ





ป้องกันเด็กติดในรถยนต์






	จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566


จัดโครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 
2566

	6๐,๐๐๐






5,000






	สถานที่ที่เหมาะสม





ตามความเหมาะสม








	สำนักปลัด






สำนักปลัด











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 5 โครงการ
	
	385,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ๒. แผนงานงบกลางผด.๐๒


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล
	72,๐๐๐



	-


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.




๓.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่สูงอายุ

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่พิการ





	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล


จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิในตำบล 





	12,218,400




4,348,800
	-




-
	สำนักปลัด




สำนักปลัด



	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 3 โครงการ
	
	16,639,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  		  ๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑.





๒.







	โครงการแข่งขันฟุตบอล
ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน

โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ต้านยาเสพติด






	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖6

สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ต้านยาเสพติดประจำปี 2566
	45๐,๐๐๐





9๐,๐๐๐







	โรงเรียน
วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

โรงเรียน
วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม






	สำนักปลัด





สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






    
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.















	โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน






	สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา
ประจำปี 2566




	2๐,๐๐๐















	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา





	สำนักปลัด















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 3 โครงการ
	

	560,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.








2.
	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านยาเสพติด 
อาชญากรรม อุบัติเหตุ


โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ
	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ







	3๐,๐๐๐








50,000


	-








-

	สำนักปลัด








สำนักปลัด






	
	
	
	
	









	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.






4.
	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ



โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี
	จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ


จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ





	5๐,๐๐๐







50,000


	-







-

	สำนักปลัด







สำนักปลัด






	
	
	
	
	
	








	
	
	
	
	
	

	
	รวม 4 โครงการ
	
	180,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมผด.๐๒

	4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   		 ๑. แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.




๒




	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


	จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖6


อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม










	18๐,๐๐๐




617,400




	ตามความเหมาะสม



โรงเรียน
วัดจันทาราม














	สำนักปลัด




สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.






๔.






๕.





๖.





	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน




โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน



โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน



โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดปลักปลา

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านปากเจา

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า
	562,800






793,800






789,600





361,200




	โรงเรียนบ้าน
หน้าเขาวัด





โรงเรียน
วัดปลักปลา




โรงเรียน
บ้านปากเจา




โรงเรียน
บ้านหนองหว้า

	สำนักปลัด





สำนักปลัด






สำนักปลัด





สำนักปลัด
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗.





๘.





๙.





๑๐.
	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	277,830





252,105





318,990




226,380
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา



ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสวนจันทร์



ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
สวนจันทร์ปากเจา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	สำนักปลัด





สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด

	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๑.




๑๒.





๑๓.





๑๔.

	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน



โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน



โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.
บ้านหนองหว้า

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม


จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านปากเจา


จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าเขาวัด


	164,794





281,682





360,246





256,771
	โรงเรียนบ้านหนองหว้า



โรงเรียน
วัดจันทาราม





โรงเรียนบ้านปากเจา



โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด




สำนักปลัด






สำนักปลัด




สำนักปลัด




	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๕.





๑๖.





๑๗.






	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน



โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดปลักปลา


จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปลักปลา


จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์


	362,162





103,475





93,894











	โรงเรียน
วัดปลักปลา




ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด





สำนักปลัด





สำนักปลัด







	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๘.





๑๙.






	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปากเจา


จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหน้าเขาวัด







	118,805





84,313













	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด




	สำนักปลัด





สำนักปลัด





	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒



ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	20.







2๑.






	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา


จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์





	105,400







83,300






	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา






ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์




	สำนักปลัด







สำนักปลัด





	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	22.







23.






	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก





	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา


จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด





	91,800







74,800






	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา






ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด




	สำนักปลัด







สำนักปลัด





	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	24.



25.





26.




27.
	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด


	16,200



14,700




18,600





13,200



	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	28.



29.





30.




31.
	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด



	10,800



9,800




12,400





8,800



	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	32.



33.





34.




35.
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดซื้ออุปกรณ์เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด


	10,800



9,800




12,400





8,800



	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	36.



37.





38.




39.
	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	23,220



21,070




26,660





18,920



	ตามความเหมาะสมของกิจกรรม


ตามความเหมาะสมของกิจกรรม


ตามความเหมาะสมของกิจกรรม



ตามความเหมาะสมของกิจกรรม

	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 39 โครงการ
	
	6,797,717
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


๒. แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการผด.๐๒
ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.









๒.







	โครงการจัดงานวันประเพณี
ต่าง ๆ







โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบประจำปีงบประมาณ 2566




	จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่นงานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) 
การแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น



สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖6


	1๐๐,๐๐๐









๑๐,๐๐๐
	ตามสถานที่
ที่เหมาะสม





-








	สำนักปลัด









สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.




	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6
 







	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6






	9,0๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมประจำปี ๒๕๖6




	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมประจำปี ๒๕๖6
	10,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด





















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕.




	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖6


	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖6
	10,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปีงบประมาณ 2566








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

	๕,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด


















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






ผด.๐๒

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.




	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566




	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	9,0๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.




	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566










	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566





	10,0๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.




	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ประจำปีงบประมาณ 2566







	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
5 ธันวาคม 2565
ประจำปีงบประมาณ 2566



	9,0๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด


















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 9 โครงการ
	
	172,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขผด.๐๒

		5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ
   			๑. แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.












	โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ













	จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่ารณรงค์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ


	10๐,๐๐๐












	หมู่ที่ ๑-๙














	สำนักปลัด












	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.












	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 





	ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี





	100,๐๐๐












	หมู่ที่ ๑-๙














	สำนักปลัด












	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖4
	พ.ศ.๒๕๖5ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.








4.






	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 





โครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน 


	จ้างเหมาดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชนประจำปี 2566


	450,๐๐๐








50,000











	หมู่ที่ ๑-๙








ตามความเหมาะสม









	สำนักปลัด








สำนักปลัด














	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖4
	พ.ศ.๒๕๖5ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการโครงการสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท









	180,000






	ตามความเหมาะสม





	สำนักปลัด








	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 5 โครงการ
	

	880,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





๒. แผนงานงบกลางผด.๐๒


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.








2.


	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ตลิ่งชัน





สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน






	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ตลิ่งชัน เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน
	20๐,๐๐๐








100,000









	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน




กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน





	สำนักปลัด








สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 2 โครงการ
	
	300,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองผด.๐๒

	6.1 กลยุทธ์การจัดการที่ดี และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
   		 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.



๒.







	โครงการ อบต.พบประชาชน


โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร



	ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ





	2๐,๐๐๐



๑๒๐,๐๐๐






	หมู่ที่ ๑-๙



หมู่ที่ ๑-๙








	สำนักปลัด



สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.





๔.





๕.







	โครงการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่


โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
	จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล

จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
 

สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

	10,๐๐๐




2๐,๐๐๐






๑๘,๐๐๐










	หมู่ที่ ๑-๙




หมู่ที่ ๑-๙






สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา



	สำนักปลัด




สำนักปลัด






สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6ผด.๐๒


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.






7.











	โครงการ จัดการเลือกตั้ง




โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน














	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.


	50๐,๐๐๐





10๐,๐๐๐
















	หมู่ที่ ๑-๙





หมู่ที่ ๑-๙







	สำนักปลัด





สำนักปลัด














	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.







	ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2566
	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2566






	100,000












	ฝึกอบรม ณ ที่ทำการ อบต.และดูงานตามความเหมาะสม



	สำนักปลัด










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 8 โครงการ
	
	888,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวผด.๐๒

	7.1 กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    		๑.  แผนงานการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.









	โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ






	จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566








	๕๐,๐๐๐










	หมู่ที่ ๑-๙









	สำนักปลัด









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	

	50,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





     		ผด.๐๒

๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖5
	พ.ศ.๒๕๖6

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.







	โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว





	จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นป้ายสถานที่ต่าง ๆ









	๑๐๐,๐๐๐







	หมู่ที่ ๑-๙







	สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	

	100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



