
ส่วนที่ ๑

บทนำ

	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

	ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันฉบับนี้จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

	แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานดำเนินการในพื้นที



วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อให้องค์การส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาและความซับซ้อนของงาน
2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7
4. เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
5. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น














จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้




รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯหน่วยงานอื่น

		
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ	


คณะกรรมการสนับสนุน	เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนฯ	

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		


		
ผู้บริหารท้องถิ่น				พิจารณาให้ความเห็นชอบ




ประกาศใช้










ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ
2. มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง
3. ประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง
5. เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป
6. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ
7. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
2









ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม











บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณผด.01

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  
	
	
	
	
	
กองช่าง

	รวม
	
	
	
	
	

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ๒.๑ แผนงานการเกษตร
	
	
	
	
	
สำนักปลัด

	รวม
	
	
	
	
	

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
  ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  ๓.๒ แผนงานงบกลาง
  ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	
	
	
	
	
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	
	
	
	
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    4.1 แผนงานการศึกษา
    4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ
	
	
	
	
	

สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	
	
	
	
	




                                                                                                                                                                                    ผด.๐๑

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
   ๕.๒ แผนงานงบกลาง
	
	
	
	
	
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	
	
	
	
	

	๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	
	
	
	
	
สำนักปลัด

	รวม
	
	
	
	
	

	๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
  ๗.๑ แผนงานการเกษตร
  ๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	
	
	
	
	
สำนักปลัด

สำนักปลัด

	รวม
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณผด.๐๒


แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
          	 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.







๒.





	ก่อสร้างถนน คสล.สายป่ายาง หมู่ที่ 1




บุกเบิกถนนสายบ่อลึก-อบต. 
หมู่ที่ 1
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

1.บุกเบิกถนน กว้าง 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 550 เมตรตามแบบแปลน อบต.กำหนด
	489,500






165,000
	ม.๑






ม.1
	กองช่าง






กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓.













	ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันออก(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2






	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.ลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร







	489,500









	ม.1








	กองช่าง








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4.













	บุกเบิกถนนสายเลียบคูปลักเปลี้ย(ฝั่งตะวันตก)
หมู่ที่ 2






	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 768 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน 
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด




	283,000









	ม. 2








	กองช่าง








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.















	บุกเบิกถนนสายประทีป-นายส้วง
หมู่ที่ 3





	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 515 เมตร หนา 0.15 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
 


	276,500









	ม.3








	กองช่าง








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6. 

	บุกเบิกถนน สายน้ำยาว-ถนน อบจ.
หมู่ที่ 3
	บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินกรวดท้ายรางไม่น้อยกว่า 288 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
	122,500







	ม.3








	กองช่าง








	




















	
	
	
	
	





















	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	7.








	วางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายจันนา-
น้ำยาว 
หมู่ที่ 3


	1.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 230 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด









	489,000
















	ม.3










	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	8.







	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำนาจ-นายประเวศ หมู่ที่ 4

	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด




	489,500















	ม.4









	กองช่าง










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	9.







	บุกเบิกถนนสายบ้านนายเจี้ยม-
นุกูล 
หมู่ที่ 4








	1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 660 เมตร 
2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 
รวมใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด






	113,500















	ม.4









	กองช่าง










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	10.







	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4








	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด












	400,000















	ม.4









	กองช่าง










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	11.







	บุกเบิกถนนสายครูคม-นาเพรง 
หมู่ที่ 5








	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 705 เมตร หนา 0.15 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 28 ท่อน
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

	443,000















	ม.5









	กองช่าง










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	12.








	บุกเบิกถนนสายป้าแต้ว-ผู้ใหญ่ชาญ หมู่ที่ 5














	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร
หนา 0.15 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 13 ท่อน
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

	136,500





















	ม.5

















	กองช่าง


















	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	13.








	บุกเบิกถนนสายเลียบคลองคูขุด-ท่องข่า 
หมู่ที่ 5













	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 247 เมตร
หนา 0.15 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 16 ท่อนและวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อ 
	188,000





















	ม.5

















	กองช่าง


















	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
	





















	จำนวน 4 ท่อน
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	14..








	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสิน-ศาลาตีนเป็ด
หมู่ที่ 6











	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด



	489,500















	ม.6













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	15.








	บุกเบิกถนนสายนายมนตรี-
ครูคม
หมู่ที่ 6











	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 430 เมตร
หนา 0.15 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ใช้ท่อจำนวน 32 ท่อน
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

	244,000















	ม.6













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	16.








	บุกเบิกถนนสายตรึกตรอง-
ยายริ่น
หมู่ที่ 7











	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 994 เมตร
หนา 0.15 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ใช้ท่อจำนวน 22 ท่อน




	494,000















	ม.7













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	







	










	และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 15 ท่อน
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด









	














	












	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	17.








	บุกเบิกถนนสายนุกูล-คลองคูพม่า
หมู่ที่ 7











	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 290 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด







	108,500















	ม.7













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	18.








	บุกเบิกถนนสายสะพาน อบจ.-นายสุ
หมู่ที่ 7











	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
หนา 0.15 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 24 ท่อน



	352,000















	ม.7













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	







	










	และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 14 ท่อน
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด









	














	












	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	19.








	บุกเบิกถนนสายนายจรูญ-ถนน อบจ.
หมู่ที่ 8











	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,372 เมตร
หนา 0.15 เมตร
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดO 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ใช้ท่อจำนวน 42 ท่อน
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
	786,500















	ม.8













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	20.








	บุกเบิกถนนสายสุวรรณ - คลองหวด
หมู่ที่ 8











	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 266 เมตร
หนา 0.15 
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด









	100,000















	ม.8













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	21.








	วางท่อระบายน้ำถนนหลังวัดปากเจา
หมู่ที่ 8











	1. ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 27 ท่อน 
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด









	161,000















	ม.8













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	22.








	ก่อสร้างถนน คสล.สายรักจันทร์-สามแยกต้นไทร
หมู่ที่ 9











	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด


	499,500















	ม.9













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	23.








	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายพรชัย-แยกบ้าน
ครูฉู
หมู่ที่ 9











	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด


	489,500















	ม.9













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	24.








	บุกเบิกถนนสายผู้ใหญ่จรัส-พรุโอน
หมู่ที่ 9











	1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 620 เมตร
หนา 0.15 เมตร
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1จุด ใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

	236,500















	ม.9













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	25.








	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมู่ที่ 1-9











	ทำการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ท่อระบายน้ำ 
ที่เกิดชำรุดเสียหายในตำบล

	1,000,000.-















	ม.1-9













	กองช่าง











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 25 โครงการ


	
	9,046,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจผด.๐๒

	2.1 กลยุทธ์ การสร้างเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 	   	๑. แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.







2.
	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน



โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP 
	จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	4๐,๐๐๐







40,000
	ตามความเหมาะสม







ตามความเหมาะสม



	สำนักปลัด







สำนักปลัด




	
	
	
	








	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 2 โครงการ
	
	80,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมผด.๐๒

	3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
    		๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.






๒. 




๓.
	ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย




ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


ฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร.



	รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทา
สาธารณภัย
ต่าง ๆ ในตำบล
ตั้งจุดตรวจ

ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

จัดฝึกอบรมและหรือทบทวน 
อปพร.ในตำบล


	๑๐๐,๐๐๐






๒๐,๐๐๐




1๐๐,๐๐๐
	ม.1-9








หน้า อบต.ตลิ่งชัน



สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด






สำนักปลัด




สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4.






5

	วัคซีนเด็กจมน้ำ





ป้องกันเด็กติดในรถยนต์






	จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

จัดโครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 
2566







	6๐,๐๐๐






5,000






	สถานที่ที่เหมาะสม





ตามความเหมาะสม








	สำนักปลัด






สำนักปลัด











	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6.







	ฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)











	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


	10๐,๐๐๐












	สถานที่ที่เหมาะสม













	สำนักปลัด

















	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 6 โครงการ
	
	385,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




 ๒. แผนงานงบกลางผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล
	72,๐๐๐



	-


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.




๓.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่สูงอายุ

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่พิการ



	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล


จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิในตำบล 





	13,324,800




4,766,400
	-




-
	สำนักปลัด




สำนักปลัด



	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 3 โครงการ
	
	18,163,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  		  ๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย
	

	๑.






๒.







	โครงการแข่งขันฟุตบอล
ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน


โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ต้านยาเสพติด






	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖7




สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ต้านยาเสพติดประจำปี 2567
	45๐,๐๐๐






9๐,๐๐๐







	โรงเรียน
วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม


โรงเรียน
วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม






	สำนักปลัด





สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






    
ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย
	

	3.















	โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน






	สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา
ประจำปี 2567




	2๐,๐๐๐















	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา





	สำนักปลัด















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 3 โครงการ
	

	560,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.








2.
	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านยาเสพติด 
อาชญากรรม อุบัติเหตุ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ
	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ







	3๐,๐๐๐








30,000


	-








อบต.
ตลิ่งชัน

	สำนักปลัด








สำนักปลัด






	
	
	
	
	









	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3.






4.
	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ


โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี
	จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ


จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ





	3๐,๐๐๐







30,000


	อบต.
ตลิ่งชัน





อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด







สำนักปลัด






	
	
	
	
	
	








	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 4 โครงการ
	
	120,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   		 ๑. แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.







๒




	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


	จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖7






อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม

	18๐,๐๐๐








646,800




	ตามความเหมาะสม







โรงเรียน
วัดจันทาราม








	สำนักปลัด








สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓.







๔.






๕.









	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน



	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดปลักปลา
อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านปากเจา


	673,200







946,000






932,800







	โรงเรียนบ้าน
หน้าเขาวัด






โรงเรียน
วัดปลักปลา




โรงเรียน
บ้านปากเจา





	สำนักปลัด






สำนักปลัด





สำนักปลัด






	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย
	

	6.








7.














	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน





โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า


จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	437,400







352,800











	โรงเรียนบ้าน
หนองหว้า




ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด








	สำนักปลัด






สำนักปลัด








	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	8.






9.







10.






	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	317,520







308,700







443,205





	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา




ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสวนจันทร์





ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
สวนจันทร์ปากเจา


	สำนักปลัด






สำนักปลัด





สำนักปลัด





	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๑.




๑๒.





๑๓.





๑๔.

	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.
บ้านหนองหว้า

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านปากเจา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าเขาวัด
	158,200





287,100





413,960





298,800
	โรงเรียนบ้านหนองหว้า


โรงเรียน
วัด
จันทาราม



โรงเรียนบ้านปากเจา



โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด




สำนักปลัด






สำนักปลัด




สำนักปลัด




	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๕.





๑๖.





๑๗.






	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดปลักปลา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปลักปลา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์




	419,900





93,800





63,400









	โรงเรียน
วัดปลักปลา




ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด





สำนักปลัด





สำนักปลัด







	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๘.





๑๙.






	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปากเจา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หน้าเขาวัด







	130,900





80,100













	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด




	สำนักปลัด





สำนักปลัด





	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	20.







2๑.






	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์





	116,178







60,690






	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา






ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์




	สำนักปลัด








สำนักปลัด





	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	22.







23.






	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก




	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด



	83,232







69,360






	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา






ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด




	สำนักปลัด







สำนักปลัด





	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	24.




25.





26.





27.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน
ให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปลักปลา

จัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน
ให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสวนจันทร์
จัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน
ให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากเจา
จัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน
ให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหน้าเขาวัด
	15,600





11,375





21,775




13,000





	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด


	สำนักปลัด





สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด

	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	28.



29.





30.




31.
	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	9,600



7,000




13,400





8,000



	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	32.



33.





34.




35.
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
จัดซื้ออุปกรณ์เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	13,920



10,150




19,430





11,600



	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	36.



37.





38.




39.
	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	21,024



15,330




29,346





17,520



	ตามความเหมาะสมของกิจกรรม


ตามความเหมาะสมของกิจกรรม


ตามความเหมาะสมของกิจกรรม



ตามความเหมาะสมของกิจกรรม

	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	








	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	40.






41.
	โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ


โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

	จัดส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขอ
 อบต.เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ



	1๐,๐๐๐







50,000


	ศพด.ในสังกัด อบต.สระแก้ว



สถานที่ที่เหมาะสม






	สำนักปลัด







สำนักปลัด






	








	
	
	
	
	








	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 41 โครงการ
	

	7,812,115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ผด.๐๒

๒. แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.







๒.







	โครงการจัดงานวันประเพณี
ต่าง ๆ




โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบประจำปีงบประมาณ 2567




	จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่นงานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) 
การแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น

สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖7


	1๐๐,๐๐๐







5,๐๐๐
	ตามสถานที่
ที่เหมาะสม




-








	สำนักปลัด







สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓.




	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7
 







	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7






	2,0๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๔.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมประจำปี 
๒๕๖7




	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมประจำปี
 ๒๕๖7
	10,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๕.




	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖7


	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖7
	10,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๖.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปีงบประมาณ 2567








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7

	๕,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด


















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	7.




	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	2,0๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	8.




	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567





	10,0๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	9.




	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ประจำปีงบประมาณ 2567







	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
5 ธันวาคม 2566
ประจำปีงบประมาณ 2567

	7,0๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด


















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 9 โครงการ
	
	151,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขผด.๐๒

		5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ
   			๑. แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.












	โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ













	จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่ารณรงค์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ

	50,๐๐๐












	หมู่ที่ ๑-๙














	สำนักปลัด












	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	2.












	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 





	ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี




	100,๐๐๐












	หมู่ที่ ๑-๙














	สำนักปลัด












	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ผด.๐๒

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3.








4.






	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 




โครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน 


	จ้างเหมาดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567

จัดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชนประจำปี 2567


	500,๐๐๐








50,000











	หมู่ที่ ๑-๙








ตามความเหมาะสม









	สำนักปลัด








สำนักปลัด












	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.
	สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการโครงการสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท









	180,000






	ตามความเหมาะสม





	สำนักปลัด








	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 5 โครงการ
	

	880,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒

๒. แผนงานงบกลางผด.๐๒


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.







	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ตลิ่งชัน










	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ตลิ่งชัน เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
	20๐,๐๐๐










	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน





	สำนักปลัด














	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	200,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ผด.๐๒

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
	6.1 กลยุทธ์การจัดการที่ดี และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
   		 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.



๒.







	โครงการ อบต.พบประชาชน


โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร



	ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ


	2๐,๐๐๐



๑๒๐,๐๐๐






	หมู่ที่ ๑-๙



หมู่ที่ ๑-๙








	สำนักปลัด



สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓.





๔.





๕.







	โครงการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
	จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล

จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
 
สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
	10,๐๐๐




2๐,๐๐๐






๑๘,๐๐๐










	หมู่ที่ ๑-๙




หมู่ที่ ๑-๙






สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา



	กองคลัง




สำนักปลัด






สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7ผด.๐๒

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6.






7.











	โครงการ จัดการเลือกตั้ง




โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน













	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.


	5๐,๐๐๐





15๐,๐๐๐














	หมู่ที่ ๑-๙





หมู่ที่ ๑-๙







	สำนักปลัด





กองคลัง














	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	8.







	ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2567
	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2567






	250,000












	ฝึกอบรม ณ ที่ทำการ อบต.และดูงานตามความเหมาะสม



	สำนักปลัด










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 8 โครงการ
	
	638,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด.๐๒


ผด.๐๒

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	7.1 กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    		๑.  แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.









	โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ






	จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567








	๕๐,๐๐๐










	หมู่ที่ ๑-๙









	สำนักปลัด









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	

	50,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ผด.๐๒

     		
๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖6
	พ.ศ.๒๕๖7
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.







	โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว





	จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นป้ายสถานที่ต่าง ๆ







	๑๐๐,๐๐๐







	หมู่ที่ ๑-๙







	สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	

	100,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



