ส่วนที่ 1
บทนำ

	แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแผนการดำเนินไว้อย่างชัดเจน
	แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
	แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย
	แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น
	แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แผนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
	แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานดำเนินการในพื้นที่

วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน
	การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผน แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และการประกาศใช้
	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน









จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ                                                            องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 
แผนพัฒนาองค์การบริหาร                            รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนตำบลตลิ่งชัน                                                                                หน่วยงานอื่นๆ


คณะกรรมการสนับสนุน		                 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ                        เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
บริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล                             พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน
ตลิ่งชัน


					        เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร อบต.


นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตลิ่งชัน                                      ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน



               ปิดประกาศ







ประโยชน์แผนการดำเนินงาน
	ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. สามารถดำเนินงานบริหารงานงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง
3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น
5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่
6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ						                      แบบ ผด.01
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ(บาท)
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
	1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	18
1
	17.65
0.98
	8,252,500
400,000
	21.16
1.03
	กองช่าง

	รวม
	19
	18.63
	8,652,500
	22.19
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
	การเกษตร
	2
	1.96
	80,000
	0.20
	สำนักปลัด

	รวม
	2
	1.96
	80,000
	0.20
	

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
	3.1 การรักษาความสงบภายใน
3.2 งบกลาง
3.3 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	6
3
3

4
	5.88
2.94
2.94

3.92
	385,000
18,871,200
560,000

120,000
	0.99
48.39
1.43

0.31
	สำนักปลัด

	รวม
	16
	15.69
	19,936,200
	51.12
	



	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ(บาท)
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
	การพัฒนาด้านการศึกษา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
	4.1 การศึกษา 
4.2 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	41
9
	40.20
8.82
	7,729,775
270,000
	19.82
0.69
	สำนักปลัด

	รวม
	
	
	50
	49.02
	7,999,775
	20.51
	

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ
	5.1 สาธารณสุข
5.2 งบกลาง
	5
1
	4.90
0.98
	1,200,000
200,000
	3.08
0.51
	สำนักปลัด

	รวม
	
	
	6
	5.88
	1,400,000
	3.59
	

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาขนในการพัฒนาท้องถิ่น
	บริหารงานทั่วไป
	7
	6.86
	778,000
	2.00
	สำนักปลัด/
กองคลัง

	รวม
	
	
	7
	6.86
	778,000
	2.00
	

	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
	7.1 การเกษตร
7.2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1
1

	0.98
0.98
	50,000
100,000
	0.13
0.26
	สำนักปลัด

	รวม
	2
	1.96
	150,000
	0.39
	

	รวมทั้งสิ้น
	102
	100
	38,996,475
	100
	


2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ						                                      แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                              
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัญ-สนามกีฬา 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
	499,000.-
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	2.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันออก(ช่วงที่ 1) 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
	499,000.-
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	4.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มขวัญข้าว-คลองกลาย
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568







	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์-กำโหม
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	6.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแห้ง(บริเวณบ้านป้าเมียด-เขาดิน)
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568






	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	7.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ทุ่งข่า
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	8.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานสูง-ห้วยยูง
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568










	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	9.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาซอ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	10.
	ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเกษม-คลองหวด
	1.ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความถนนน้ำล้น 14 ม.
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,000.-
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	11.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกแต้ว-เขาเคี่ยม
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 114 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
	354,000.-
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	12.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-พรุโอน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	13.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรชัย-แยกบ้านครูฉู
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	14.
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายกำโหม-ปลักไม้แก่น
	1.ซ่อมสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป แบบ 2 ช่องทางเดียว ขนาด 2-1.80x1.80 ม. ยาว 7 เมตร 
2.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.ถมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	498,000.-
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	15.
	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบกล่องลวดตาข่ายริมคลองคูพม่า(คลองชาลี)
	1.ก่อสร้าง slope ป้องกันตลิ่งแบบลวดตาข่ายแมทเทรส กว้าง 10 ม. ยาว 7 ม.
	150,000.-
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	16.
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนนสายตลาดเสาร์-นาหวด
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 ม. ท้องรางหนา 0.15 ม. ความยาว 300 ม.
	499,000.-
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	17.
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายณรงค์-ฉัตรชัย
	1.บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม. ถมหินกรวดท้ายราง ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 780 ม. หนา 0.15 ม.
2.วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 จุด
	379,000.-
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568









	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	18.
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายอุดร-บ้านนาย
จรินทร์
	1.บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม. ถมหินกรวดท้ายราง ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 835 ม. 
หนา 0.15 ม.
2.วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 6 จุด
	380,000.-
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	รวม

	8,252,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน(บ้านเขาซอ)
	ก่อสร้างลานกีฬา คสล.
กว้างเฉลี่ย 10 ม. ยาว 10 ม. และทำการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 4 ชุด(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)
	400,000.-
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	รวม

	400,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
(1) แผนงานการเกษตร

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	อบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ GAP 
	จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	40,000.-
	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	2.
	อบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
โคขุน
	จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	40,000.-
	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	
รวม
	
80,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
	รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในตำบล 
	100,000.-
	ม.1-9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
	20,000.-
	หน้า
ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2568

	3.
	ฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร.
	จัดฝึกอบรมและหรือทบทวน อปพร.ในตำบล
	100,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	4.
	วัคซีนเด็กจมน้ำ
	จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	60,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	5.
	ป้องกันเด็กติดในรถยนต์
	จัดโครงการเด็กติดในรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	5,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2568

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6.
	ฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) 
	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
	100,000.-
	สถานที่
ที่เหมาะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	
รวม
	
385,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















(2) แผนงานงบกลาง

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล 

	72,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล

	14,124,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	3.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล

	4,675,200.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	รวม

	18,871,200.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	จัดการแข่งขันฟุตบอล
ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน 
	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2568 
	450,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พฤษภาคม 2568

	2.
	สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2568
	90,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3.
	สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอท่าศาลา ประจำปี 2568
	20,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	
รวม
	
560,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ 
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ 
	30,000.-
	ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคนพิการ
	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบ
ต่าง ๆ
	30,000.-
	ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	3.
	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ
	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบ
ต่าง ๆ
	30,000.-
	ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4.
	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรี
	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี
ในรูปแบบ
ต่าง ๆ
	30,000.-
	ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	
รวม
	
120,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
(1) แผนงานการศึกษา

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2568
	180,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มกราคม 2568

	2.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม
	607,200.-
	โรงเรียนวัดจันทาราท
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	3.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
	624,800.-
	โรงเรียนบ้านหน้า
เขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	4.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปลา
	858,000.-
	โรงเรียน
วัดปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเจา
	932,800.-
	โรงเรียนบ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	6.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า
	464,400.-
	โรงเรียนบ้านหนองหว้า
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	7.
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	396,800.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	8.
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปลักปลา

	352,800.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	9.
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	355,160.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	10.
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	390,285.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	11.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

	78,110
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	12.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

	74,200.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	13.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	115,025.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	14.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	117,160.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	15.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหนองหว้า

	167,930.-
	โรงเรียนบ้านหนองหว้า
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	16.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดจันทาราม
	269,460.-
	โรงเรียนวัดจันทาราม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568






	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	17.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านปากเจา

	413,960.-
	โรงเรียนบ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	18.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด

	277,270.-
	โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	19.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดปลักปลา
	380,760.-
	โรงเรียนวัดปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568








	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	20.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	108,324.-
	ศพด.
บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	21.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

	69,768.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	22.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

	73,440.-
	ศพด.
บ้าน
ปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	23.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	110,160.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	24.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

	13,000.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	25.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

	12,350.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	26.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	19,175.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	27.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	19,500.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	28.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

	8,000.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	29.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

	7,600.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	30.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	11,800.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	31.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	12,000.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม2568

	32.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	11,600.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม2568

	33.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	11,020.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	34.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	17,110.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม2568

	35.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	17,400.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	36.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	18,560.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	37.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	17,632.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	38.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	27,376.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	39.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	27,840.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	40.
	โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
	จัดส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต.เข้าร่วมแข่งขันทักษาะทางวิชาการ
	10,000.-
	ศพด.ในสังกัดของ อบต.สระแก้ว
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568







	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	41.
	โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
	จัดโครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
	50,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน2568

	รวม

	7,729,775.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ 
	จัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) แห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น 
	200,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอท่าศาลา ประจำปี 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอท่าศาลา ประจำปี 2568
	20,000.-
	โรงเรียน
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	   5,000.-
	สนามหน้าเมือง 
อำเภอเมือง
นครศรี
ธรรมราช
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ตุลาคม2568

	4.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2568
	5,000.-
	วัด
พระบรมมหาธาตุ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กุมภาพันธ์ 2568





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม ประจำปี 2568
	   10,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	สิงหาคม2568





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่ 23 ตุลาคม 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่ 23 ตุลาคม 2568
	   3,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ตุลาคม2568










	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	7.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2568
	   10,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน2568





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	8.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 28 กรกฎาคม 2568
	   10,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม2568








	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	9.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2568
	   7,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568

	รวม

	270,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ
(1) แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	จ้างเหมาดำเนินและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2568
	  770,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	2. 
	โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
	ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
	100,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2568







	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3.
	โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ 
	จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่ารณรงค์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์
	 50,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	4. 
	โครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน
	จัดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชนประจำปี 2568
	100,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000.-บาท
	  180,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	
รวม

	
1,200,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










			(2) แผนงานงบกลาง

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
	  200,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568

	
รวม

	
200,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร
	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพัก ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ
	  120,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	2. 
	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล
	20,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2568







	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3.
	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	  20,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	4. 
	โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอ
ท่าศาลา
	สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอ
ท่าศาลา
	18,000.-
	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ท่าศาลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ตุลาคม2568






	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.
	โครงการจัดการเลือกตั้ง
	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
	  50,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	6. 
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.
	150,000.-
	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ตุลาคม2568











	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	7.
	ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2568
	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
	  400,000.-
	ฝึกอบรม ณ ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน และดูงานตามความเหมาะสม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม2568

	รวม

	778,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
(1) แผนงานการเกษตร

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
	จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	  50,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	รวม

	50,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
	จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลรูปแบบต่าง ๆ 
	  100,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน2568

	รวม

	100,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



