2


แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 กันยายน ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	1.
	ก่อสร้างถนนสายป่ายาง หมู่ที่ 1
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด
	489,500

	ม.ค.-ก.ย. 2567
	
	
	√
	489,000

	2.
	บุกเบิกถนนสายบ่อลึกคลองกลาย หมู่ที่ 1
	บุกเบิกถนนกว้าง 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 550 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด 
	165,000

	ม.ค.-ก.ย. 2567
	
	
	√
	132,928.77

	3.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันออก(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2





	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด
	250,000

	ม.ค.-มี.ค.67
	
	
	√
	489,000

	 ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 กันยายน ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	4.
	บุกเบิกถนนสายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันตก
หมู่ที่ 2
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 768 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  
	283,000

	ม.ค.-มี.ค.67
	
	
	√
	334,000

	5.
	บุกเบิกถนนสายประทีป-นายส้วง หมู่ที่ 3
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 515 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  



	276,500

	ก.พ.-เม.ย.67
	
	
	√
	276,000

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	6.
	บุกเบิกถนนสายน้ำยาว-ถนน อบจ. หมู่ที่ 3
	บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด 
	122,500

	ต.ค.-ธ.ค.66
	
	
	√
	112,000

	7.
	วางท่อระบายน้ำ คลส.ถนนสายจันนา-น้ำยาว หมู่ที่ 3
	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ 230 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด 
	489,000

	ต.ค.-ธ.ค.66
	√
	
	
	ยกเลิกโครงการ

	8.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำนาจ-นายประเวศ หมู่ที่ 4
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด





	489,500

	ม.ค.-มี.ค.67
	
	
	√
	489,000

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	9.
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายเจี้ยม-นุกูล หมู่ที่ 4
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 660 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 0.60x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  

	113,500

	ม.ค.-มี.ค.67
	
	
	√
	113,000

	10.
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบประปานครหลวง(ของเดิม) รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด 




	400,000

	ต.ค.-ธ.ค.66
	
	
	√
	399,500



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	11.
	บุกเบิกถนนสายครูคม-นาเพรง หมู่ที่ 5
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 705 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 28 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  

	443,000

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	442,000

	12.
	บุกเบิกถนนสายป้าแต้ว-ผู้ใหญ่ชาญ หมู่ที่ 5
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 0.80x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 13 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  

	136,500

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	136,000




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	13.
	บุกเบิกกถนนสายเลียบคลองคูขุด-ท่องข่า หมู่ที่ 5
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 247 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 16 ท่อนและวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ จำนวน 4 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  

	188,000

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	187,000

	14.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสิน-ศาลาตีนเป็ด หมู่ที่ 6
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด





	489,500
  
	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	489,000

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	15.
	บุกเบิกถนนสายนายมนตรี-ครูคม หมู่ที่ 6

	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 430 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 0.80x1.00 จำนวน 3 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 32 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  

	244,000

	มี.ค.-พ.ค.67
	
	
	√
	243,500

	16.
	บุกเบิกถนนสายตรึกตรอง-ยายริ่น หมู่ที่ 7
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 994 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 1.00x1.00 จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 22 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ จำนวน 15 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  


	494,000

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	493,500

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	17.
	บุกเบิกถนนสายนุกูล-คลองคูพม่า หมู่ที่ 7
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 290 เมตร  

	108,500

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	108,000

	18.
	บุกเบิกถนนสายสะพาน อบจ.-นายสุ หมู่ที่ 7 
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 24 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ จำนวน 14 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  




	352,000

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	351,500

	ดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	19.

	บุกเบิกถนนสายนายจรูญ-ถนน อบจ. หมู่ที่ 8
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,372 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 1.00x1.00 จำนวน 3 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 42 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  

	786,500

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	658,000

	20.
	บุกเบิกถนนสายสุวรรณ-คลองหวด หมู่ที่ 8
	1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 226 เมตร  

	100,000

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	99,500

	21.
	วางท่อระบายน้ำถนนหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 7
	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ จำนวน 27 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด

	161,000

	ต.ค.-ธ.ค.66
	
	
	√
	160,500



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	22.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายรักจันทร์-สามแยกต้นไทร หมู่ที่ 9
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

	499,500

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	499,000

	23.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายพรชัย-แยกบ้านครูฉู หมู่ที่ 9
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

	489,500

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	489,000

	24.
	บุกเบิกถนนสายผู้ใหญ่จรัส-พรุโอน หมู่ที่ 9
	 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 620 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  

	236,500

	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	236,000


	

		
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	25.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ที่ 1-9

	ทำการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนน สะพาน ไฟฟ้า สาธารณะ ระบบระบบประปาท่อระบายน้ำที่เกิดชำรุดเสียหายในตำบล
	1,000,000

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	495,500

	26.
	อบรม ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน
	จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	40,000

	เม.ย.-มิ.ย.67
	√
	
	
	0.00

	27.
	อบรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลภายใต้ระบบ GAP
	จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลภายใต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
	40,000

	ม.ค.-มี.ค.67
	√
	
	
	0.00

	28.
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	รณณรงค์ป้องกัน ช่วยเหลือ ระงับและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในตำบล

	100,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	53,000







		       
                                                                                                                                                                                                       
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	29.
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
	20,000

	ธ.ค.66, เม.ย.67
	
	
	√
	3,900

	30.
	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.
	จัดฝึกอบรมและหรือทบทวน อปพร.ในตำบล 
	100,000

	เม.ย.-มิ.ย.67
	√
	
	
	0.00

	32.
	วัคซีนเด็กจมน้ำ
	จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	60,000
	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	59,300

	33.
	ป้องกันเด็กติดในรถยนต์
	จัดโครงการเด็กติดในรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	5,000
	ก.พ.-เม.ย.67
	√
	
	
	0.00

	34.
	ฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย(OTOS)
	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย(OTOS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	100,000
	เม.ย.-มิ.ย.67
	√
	
	
	0.00


    



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	35.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล
	72,000 

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	36,000

	36.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิในตำบล
	4,766,400

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	2,863,400

	37.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล
	13,324,800

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	11,988,800

	38.
	แข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน
	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี 2567
	450,000
	
	
	
	√
	440,640

	39.
	สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด
	สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567
	90,000
	
	
	
	√
	90,000

	40.
	สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
	สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา ประจำปี 2567
	20,000
	
	
	
	√
	20,000




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	41..
	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ
	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ
	30,000

	
	√
	
	
	0.00

	42.
	ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ
	 จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ
	30,000

	
	√
	
	
	0.00

	43.
	ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ
	 จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ
	30,000

	
	√
	
	
	0.00

	44.
	ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี
	 จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ
	30,000

	
	√
	
	
	0.00

	45.
	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2567
	180,000
	
	
	
	√
	198,330

	46.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม
	646,800
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	586,300

	47.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
	673,200
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	605,000

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	48.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปลา
	946,000

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	881,100

	49.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเจา
	932,800

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	891,000

	50.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า
	437,400,

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	406,350

	51.
	จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	352,800
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	52.
	จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	317,520
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	53.
	จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	308,700
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	54.
	จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	443,205

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	55.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน 
ร.ร.บ้านหนองหว้า 
	158,200

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	56.

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน 
ร.ร.วัดจันทาราม
	287,100

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	57.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน 
ร.ร.บ้านปากเจา
	413,960
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	58.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน 
ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด
	298,800
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	59.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน 
ร.ร.วัดปลักปลา
	419,900

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	60.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	93,800

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	61.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	63,400

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	62.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	130,900

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	63.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	80,100
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	64.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	116,178

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	65.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	60,690

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	66.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	83,232

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	67.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	69,360

	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	68.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	15,600
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	69.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	11,375
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	70.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	21,775
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	71.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	13,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	72.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	9,600
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	


									

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	73.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	7,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	74.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	13,400
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	75.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อเครื่องหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	8,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	76.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	13,920
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	77.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	10,150
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	78.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	19,430
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	79.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	11,600
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	80.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	21,024
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	81.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	15,330
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	82.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	29,346
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	83.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	17,520
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	

	84.
	พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
	จัดส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต.เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
	10,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	9,975

	85.
	อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
	จัดโครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2567
	50,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	49,500




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	86.
	จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ
	จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่น งานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) การแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น
	100,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	169,004

	87.
	สนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	5,000
	ก.ย.67
	
	
	√
	5,000

	88.
	สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2567
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2567
	2,000
	ต.ค.66
	√
	
	
	0.00




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	89.
	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2567
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2567
	10,000
	ก.ค.67
	
	
	√
	8,950

	90.
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2567
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2567
	10,000
	ส.ค.67
	
	
	√
	7,146



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	91.
	สนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	5,000
	ก.พ.67
	
	
	√
	5,000

	92.
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2567
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2567
	2,000
	ต.ค.66
	√
	
	
	0.00







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	93.
	จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
	10,000
	มิ.ย.67
	
	
	√
	5,540

	94.
	จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
	7,000
	ธ.ค.66
	
	
	√
	5,290

	95.
	ป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ
	จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

	50,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	96.
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
	ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
	100,000
	เม.ย.-มิ.ย.67
	
	
	√
	71,550

	97.
	บริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉิน
	จ้างเหมาดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567
	500,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	455,400

	98.
	อบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน
	จัดโครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2567
	50,000
	ก.ค.-ก.ย.67
	
	
	√
	313,275

	99.
	สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท
	180,000
	ก.ค.-ก.ย.67
	
	
	√
	160,000

	100.
	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชันเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
	200,000
	ต.ค.-ธ.ค.66
	
	
	√
	200,000




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	101.
	อบต.พบประชาชน
	ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ
	20,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	√
	
	
	0.00

	102.
	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร
	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของอบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ
	120,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	60,000

	103.
	ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล
	10,000
	ม.ค.-เม.ย.67
	
	
	√
	7,032

	104.
	จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	20,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	7,650

	105.
	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
	สนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
	18,000
	ต.ค.-ธ.ค.66
	
	
	√
	18,000





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)

	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
(ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7)
	ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	106.
	จัดการเลือกตั้ง
	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
	50,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	√
	
	
	0.00

	107.
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.
	150,000
	ต.ค.66 - ก.ย.67
	
	
	√
	99,000

	108.
	ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ครูและพนักงานจ้าง อบต. ประจำปี 2567
	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ครูและพนักงานจ้าง อบต. ประจำปี 2567
	250,000
	ธ.ค.66-ก.พ.67
	
	
	√
	378,405

	109.
	อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
	50,000
	พ.ค.-ก.ค.67
	√
	
	
	0.00

	110.
	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
	จัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายสถานทึ่ต่าง ๆ
	100,000
	ก.พ.-มี.ค.67
	√
	
	
	0.00





