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แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2568
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน (ณ 31 มีนาคม 2568)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	

หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัญ-สนามกีฬา 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.

	499,000.-
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	2.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	

หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	3.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันออก(ช่วงที่ 1) 

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
	499,000.-
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	4.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มขวัญข้าว-คลองกลาย

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	√
	
	





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	

หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	5.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์-กำโหม

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	6.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแห้ง(บริเวณบ้านป้าเมียด-เขาดิน)

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	√
	
	




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	

หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	7.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ทุ่งข่า
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	8.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานสูง-ห้วยยูง

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	√
	
	






	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	

หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	9.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาซอ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.

	499,500.-
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	10.
	ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเกษม-คลองหวด
	1.ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความถนนน้ำล้น 14 ม.
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

	499,000.-
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	√
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	

หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	11.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกแต้ว-เขาเคี่ยม
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 114 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
	354,000.-
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	12.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-พรุโอน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	13.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรชัย-แยกบ้านครูฉู
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	499,500.-
	หมู่ที่ 9
	
	
	
	√
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	14.
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายกำโหม-ปลักไม้แก่น
	1.ซ่อมสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป แบบ 2 ช่องทางเดียว ขนาด 2-1.80x1.80 ม. ยาว 7 เมตร 
2.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.ถมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
	498,000.-
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	15.
	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบกล่องลวดตาข่ายริมคลองคูพม่า(คลองชาลี)

	1.ก่อสร้าง slope ป้องกันตลิ่งแบบลวดตาข่ายแมทเทรส กว้าง 10 ม. ยาว 7 ม.
	150,000.-
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	16.
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนนสายตลาดเสาร์-นาหวด
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 ม. ท้องรางหนา 0.15 ม. ความยาว 300 ม.
	499,000.-
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	17.
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายณรงค์-ฉัตรชัย
	1.บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม. ถมหินกรวดท้ายราง ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 780 ม. หนา 0.15 ม.
2.วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 จุด
	379,000.-
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	18.
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายอุดร-บ้านนาย
จรินทร์
	1.บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม. ถมหินกรวดท้ายราง ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 835 ม. 
หนา 0.15 ม.
2.วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 6 จุด
	380,000.-
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	√
	
	



(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน(บ้านเขาซอ)
	ก่อสร้างลานกีฬา คสล.
กว้างเฉลี่ย 10 ม. ยาว 10 ม. และทำการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 4 ชุด(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)

	400,000.-
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	√
	
	














2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
(1) แผนงานการเกษตร

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	อบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ GAP 

	จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	40,000.-
	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน
	กองช่าง
	
	
	√
	
	

	2.
	อบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
โคขุน

	จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	40,000.-
	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน
	กองช่าง
	
	
	√
	
	






3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน


	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
	รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในตำบล 
	100,000.-
	ม.1-9
	
	
	
	√
	
	

	2.
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
	20,000.-
	หน้า
ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	
	√
	
	
	3,190
	

	3.
	ฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร.
	จัดฝึกอบรมและหรือทบทวน อปพร.ในตำบล
	100,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	
	
	
	√
	
	

	4.
	วัคซีนเด็กจมน้ำ
	จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	60,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	
	
	
	√
	
	

	5.
	ป้องกันเด็กติดในรถยนต์
	จัดโครงการเด็กติดในรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	5,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	
	
	
	√
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	6.
	ฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) 
	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 


	100,000.-
	สถานที่
ที่เหมาะ
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	
















(2) แผนงานงบกลาง

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 

	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล 

	72,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	2.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล

	14,124,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	3.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ

	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล

	4,675,200.-
	-
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	










(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	จัดการแข่งขันฟุตบอล
ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน 

	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2568 
	450,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	2.
	สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2568
	90,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	3.
	สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอท่าศาลา ประจำปี 2568
	20,000.-
	-
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	


(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ 

	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ 
	30,000.-
	ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	√
	

	2.
	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคนพิการ
	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบ
ต่าง ๆ

	30,000.-
	ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	√
	

	3.
	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ
	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบ
ต่าง ๆ


	30,000.-
	ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	
	√
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	4.
	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรี
	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี
ในรูปแบบ
ต่าง ๆ

	30,000.-
	ที่ทำการ อบต.
ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	


















4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
(1) แผนงานการศึกษา

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

	จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2568
	180,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด
	√
	
	
	68,599
	

	2.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม

	607,200.-
	โรงเรียนวัดจันทาราม
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	3.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด

	624,800.-
	โรงเรียนบ้านหน้า
เขาวัด
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	4.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปลา

	858,000.-
	โรงเรียน
วัดปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	5.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเจา
	932,800.-
	โรงเรียนบ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	6.
	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า
	464,400.-
	โรงเรียนบ้านหนองหว้า
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	7.
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	396,800.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	













	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	8.
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปลักปลา

	352,800.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	9.
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	355,160.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	10.
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	390,285.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	







	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	11.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

	78,110
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	12.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

	74,200.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	13.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	115,025.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	14.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	117,160.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	15.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหนองหว้า

	167,930.-
	โรงเรียนบ้านหนองหว้า
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	16.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดจันทาราม
	269,460.-
	โรงเรียนวัดจันทาราม
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	17.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านปากเจา

	413,960.-
	โรงเรียนบ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	18.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด

	277,270.-
	โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	

	19.
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดปลักปลา
	380,760.-
	โรงเรียนวัดปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	√
	
	
	




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	20.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	108,324.-
	ศพด.
บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	21.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

	69,768.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	22.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

	73,440.-
	ศพด.
บ้าน
ปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	23.
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	110,160.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	24.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

	13,000.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	25.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

	12,350.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	26.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	19,175.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	27.
	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	19,500.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	28.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

	8,000.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	29.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

	7,600.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	30.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	11,800.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	31.
	จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	12,000.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	32.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	11,600.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	33.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	11,020.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	34.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	17,110.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	35.
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	17,400.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	36.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา
	18,560.-
	ศพด.บ้านปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	37.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	17,632.-
	ศพด.บ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	38.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	27,376.-
	ศพด.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	39.
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	27,840.-
	ศพด.บ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	40.
	โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
	จัดส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต.เข้าร่วมแข่งขันทักษาะทางวิชาการ
	10,000.-
	ศพด.ในสังกัดของ อบต.สระแก้ว
	สำนักปลัด
	√
	
	
	9,850
	

	41.
	โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
	จัดโครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
	50,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	



(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ 
	จัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) แห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น 

	200,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด
	√
	
	
	36,770
	

	2.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอท่าศาลา ประจำปี 2568

	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอท่าศาลา ประจำปี 2568
	20,000.-
	โรงเรียน
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	√
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	3.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 


	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	   5,000.-
	สนามหน้าเมือง 
อำเภอเมือง
นครศรี
ธรรมราช
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	√
	
	

	4.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2568


	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2568
	5,000.-
	วัด
พระบรมมหาธาตุ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	√
	
	
	5,000
	








	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	5.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม ประจำปี 2568
	   10,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	√
	
	





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	6.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่ 23 ตุลาคม 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่ 23 ตุลาคม 2568


	   3,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	√
	
	












	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	7.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2568
	   10,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	√
	
	






	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	8.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568

	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 28 กรกฎาคม 2568
	   10,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	√
	
	











	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	9.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2568
	สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2568



	   7,000.-
	ศาลาประชาคมอำเภอ
ท่าศาลา
	ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา
	
	
	√
	
	













5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ
(1) แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	จ้างเหมาดำเนินและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2568
	  770,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	√
	
	748,980
	

	2. 
	โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

	ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
	100,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	√
	
	70550
	









	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	3.
	โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ 
	จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่ารณรงค์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์

	 50,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	4. 
	โครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน


	จัดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชนประจำปี 2568
	100,000.-
	สถานที่ที่เหมาะสม
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	










	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	5.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000.-บาท








	  180,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	








			(2) แผนงานงบกลาง

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล






	  200,000.-
	-
	สำนักปลัด
	√
	
	
	200,000
	









6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร


	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพัก ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ
	  120,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	√
	
	
	60,000
	

	2. 
	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่


	จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล
	20,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	







	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	3.
	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

	จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	  20,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	4. 
	โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอ
ท่าศาลา

	สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอ
ท่าศาลา
	18,000.-
	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ท่าศาลา
	สำนักปลัด
	√
	
	
	18,000
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	5.
	โครงการจัดการเลือกตั้ง
	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด


	  50,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	

	6. 
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.
	150,000.-
	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน
	สำนักปลัด
	
	√
	
	120,000
	











	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	7.
	ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2568

	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
	  400,000.-
	ฝึกอบรม ณ ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน และดูงานตามความเหมาะสม
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	




7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
(1) แผนงานการเกษตร

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
	จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568








	  50,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	










(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ผลการดำเนินการ
	
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1.
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
	จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลรูปแบบต่าง ๆ 






	  100,000.-
	หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัด
	
	
	√
	
	




