# รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2556
อบต.ตลิ่งชัน

| อบต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1. ก่อสร้างถนน คสล.สายชะเมา-นาเพรง หมู่ที่ 2 | 100 | 15/2556 | 90 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2. ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำยาว -ไสสงบ หมู่ที่ 3 | 100 | 16/2556 | 90 | 595,000.00 | 595,000.00 |
| 3. ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกต้นปราง-บ้านนายนุกูล หมู่ที่ 4 | 100 | 17/2556 | 90 | 595,000.00 | 595,000.00 |
| 4. ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนายดา-บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6,7 | 100 | 19/2556 | 90 | 373,000.00 | 373,000.00 |
| 5. ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาท้อน-บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 | 100 | 20/2556 | 90 | 605,000.00 | 605,000.00 |
| 6. ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 8 | 100 | 21/2556 | 90 | 595,000.00 | 595,000.00 |
| 7. ก่อสร้างดาดคอนกรีตข้ามคลองสะพานสูง หมู่ที่ 6 | 100 | 23/2556 | 90 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 8. ขุดลอกคูหลุมพอ หมู่ที่ 1 | 100 | 44/2556 | 15 | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 9. ก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม-ปลักผึ้ง หมู่ที่ 1 | 100 | 2/2556 | 87 | 501,800.00 | 501,800.00 |
| 10. ก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม-นายสุมล หมู่ที่ 3 | 100 | 4/2556 | 87 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 11. ก่อสร้างถนน คสล.สายนายแท่น-นายสมมุ่ง หมู่ที่ 4 | 100 | 5/2556 | 87 | 486,800.00 | 486,800.00 |
| 12. ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัดงวัดสวนจันทร์-ตลาดพุธ หมู่ที่ 5 | 100 | 6/2556 | 87 | 422,000.00 | 422,000.00 |
| 13. ก่อสร้างถนน คสล.สายนาท้อน-เขาดิน หมู่ที่ 6 | 100 | 7/2556 | 87 | 891,500.00 | 891,500.00 |
| 14. ก่อสร้างถนน คสล.สายเกษม-คลองหวด หมู่ที่ 8 | 100 | 10/2556 | 87 | 539,700.00 | 539,700.00 |
| 15. ก่อสร้างถนน คสล.สายปากเจา-เขาดิน หมู่ที่ 6,9 | 100 | 9/2556 | 87 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 16. ก่อสร้างถนน คสล.และดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะคอสะพานศาลาตีนเป็ด หมู่ที่ 7,9 | 100 | 13/2556 | 90 | 576,700.00 | 576,700.00 |
| 17. บุกเบิกก่อสร้างถนนสายคลองสะพานสูง หมู่ที่ 6 | 100 | 1/2556 | 90 | 237,400.00 | 237,400.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| 18. ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านวิชาการใหม่ ๆ ทางการเกษตรและอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรในตำบล | 100 | 23/2556 | 2 | 26,000.00 | 26,000.00 |
|  |  | สัญญาเงินยืม เลขที่5/2556 | 15 | 20,600.00 | 20,600.00 |
|  |  | 24/2556 | 3 | 400.00 | 400.00 |
|  |  | 25/2556 | 3 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 19. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล | 100 | 8/2556 | 5 | 1,700.00 | 1,700.00 |
|  |  | 29/2556 | 5 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 7/2556 | 5 | 26,000.00 | 26,000.00 |
|  |  | 27/2556 | 7 | 6,270.00 | 6,270.00 |
|  |  | 32/2556 | 3 | 1,710.00 | 1,710.00 |
|  |  | 38/2556 | 7 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|  |  | 8/2556 | 3 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|  |  | 28/2556 | 5 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 20. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 | 100 | 5/2556 | 7 | 95,634.00 | 95,634.00 |
| 21. จัดการแข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพ ครั้งที่ 12 | 100 | สัญญายืมเงินเลขที่8/2556 | 15 | 115,500.00 | 115,500.00 |
|  |  | 14/2556 | 7 | 20,840.00 | 20,840.00 |
|  |  | 31/2556 | 3 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|  |  | 35/2556 | 15 | 7,380.00 | 7,380.00 |
|  |  | 13/2556 | 5 | 97,200.00 | 97,200.00 |
|  |  | 15/2556 | 23 | 18,000.00 | 18,000.00 |
|  |  | 40/2556 | 30 | 19,000.00 | 19,000.00 |
|  |  | 39/2556 | 30 | 4,500.00 | 4,500.00 |
|  |  | 21/2556 | 7 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 23/2556 | 7 | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 22. สนับสนุนงบประมาณส่งนักกีฬา-กรีฑา อำเภอท่าศาลา | 100 | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 356 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 23. สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด | 100 | ร.ร.วัดปลักปลา | 356 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
| 24. อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน | 100 | 2/2556 | 100 | 59,670.00 | 59,670.00 |
|  |  | 3/2556 | 100 | 64,350.00 | 64,350.00 |
|  |  | 4/2556 | 100 | 93,600.00 | 93,600.00 |
|  |  | 5/2556 | 100 | 59,670.00 | 59,670.00 |
|  |  | ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด | 356 | 221,000.00 | 221,000.00 |
|  |  | ร.ร.วัดจันทาราม | 356 | 551,200.00 | 551,200.00 |
|  |  | ร.ร.บ้านหนองหว้า | 356 | 111,800.00 | 111,800.00 |
|  |  | ร.ร.บ้านปากเจา | 356 | 361,400.00 | 361,400.00 |
|  |  | ร.ร.วัดปลักปลา | 356 | 426,400.00 | 426,400.00 |
|  |  | 47/2556 | 100 | 83,200.00 | 83,200.00 |
|  |  | 48/2556 | 100 | 65,000.00 | 65,000.00 |
|  |  | 45/2556 | 100 | 78,000.00 | 78,000.00 |
|  |  | 46/2556 | 100 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 25. จัดซื้ออาหสารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100 | 3/2556 | 100 | 758,868.10 | 758,868.10 |
|  |  | 1/2556 | 100 | 705,408.00 | 705,408.00 |
| 26. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100 | 11/2556 | 7 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  |  | 3/2556 | 12 | 5,995.00 | 5,995.00 |
|  |  | 2/2556 | 12 | 39,100.00 | 39,100.00 |
|  |  | 9/2556 | 5 | 10,704.00 | 10,704.00 |
|  |  | 10/2556 | 7 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  |  | 12/2556 | 5 | 25,500.00 | 25,500.00 |
|  |  | 6/2556 | 5 | 13,550.00 | 13,550.00 |
|  |  | 26/2556 | 3 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  |  | 22/2556 | 7 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 27. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง | 100 | 9/2556 | 7 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|  |  | 30/2556 | 7 | 540.00 | 540.00 |
|  |  | 33/2556 | 3 | 7,800.00 | 7,800.00 |
|  |  | 34/2556 | 3 | 16,300.00 | 16,300.00 |
|  |  | 11/2556 | 3 | 26,000.00 | 26,000.00 |
|  |  | 53/2556 | 18 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|  |  | 24/2556 | 7 | 31,100.00 | 31,100.00 |
|  |  | 52/2556 | 5 | 6,408.00 | 6,408.00 |
| 28. สนับสนุนงบประมาณในการจัดเทศกาลเดือนสิบและงานรัฐพิธีของอำเภอ | 100 | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 356 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 356 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 29. รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ | 100 | 10/2556 | 7 | 47,800.00 | 47,800.00 |
| 30. สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) | 100 | ศูนย์ ศสมช.ม.1-9 | 356 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 31. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน | 100 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตลิ่งชัน | 356 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |
| 32. ฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 100 | 18/2556 | 3 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 17/2556 | 3 | 1,080.00 | 1,080.00 |
|  |  | 4/2556 | 3 | 4,500.00 | 4,500.00 |
|  |  | สัญญาเงินยืม เลขที่ 3/56 | 15 | 204,240.00 | 204,240.00 |
|  |  | 19/2556 | 6 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 33. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน | 100 | 1/2556 | 6 | 7,400.00 | 7,400.00 |
|  |  | 12/2556 | 7 | 37,300.00 | 37,300.00 |
|  |  | 16/2556 | 7 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  |  | 17/2556 | 7 | 6,147.00 | 6,147.00 |
|  |  | 20/2556 | 7 | 18,990.00 | 18,990.00 |
|  |  | 19/2556 | 7 | 9,900.00 | 9,900.00 |
|  |  | 22/2556 | 5 | 7,400.00 | 7,400.00 |
|  |  | 25/2556 | 3 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|  |  | 25/2556 | 3 | 37,500.00 | 37,500.00 |
|  |  | 33/2556 | 7 | 11,725.00 | 11,725.00 |
|  |  | 32/2556 | 7 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  | 30/2556 | 7 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  |  | 31/2556 | 7 | 5,200.00 | 5,200.00 |
|  |  | 18/2556 | 7 | 48,500.00 | 48,500.00 |
|  |  | 28/2556 | 5 | 59,880.00 | 59,880.00 |
|  |  | 29/2556 | 5 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  |  | 34/2556 | 7 | 7,358.00 | 7,358.00 |
| 34. สนับสนุนงบประมาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ | 100 | อบต.ท่าศาลา | 356 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 35. ทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท | 100 | นายเดชาธน บุญฤทธิ์ | 7 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 36. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | 100 | 6/2556 | 7 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 37. ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานของ อบต. | 100 | 1/2556 | 15 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| รวม |  |  |  | 16,263,457.10 | 16,263,457.10 |