

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บุกเบิก
บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
  1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ซ่อมแซม ไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์
  1.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ
	
3

1

-
	
4.11

1.37

-
	
2,118,000

970,000

-
	
13.50

6.18

-
	
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

	รวม
	4
	5.48
	3,088,000
	19.68
	

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
	
1
	
1.37
	
50,000
	
0.32
	
สำนักปลัด

	รวม
	1
	1.37
	50,000
	0.32
	

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
  3.1 แนวทางการพัฒนา การสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
  3.2 แนวทางการพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ
  3.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม
	
4

4
2
	
5.48

5.48
2.74
	
884,000

465,000
500,000
	
5.63

2.96
3.19
	
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	10
	13.70
	1,849,000
	11.78
	




	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
  4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
ความรู้
  4.2 แนวทางการพัฒนา การบำรุงศาสนาและรักษา
วัฒนธรรม
	

29

6
	

39.72

8.22
	

6,383,220

123,000
	

40.69

0.78
	

สำนักปลัด

สำนักปลัด

	รวม
	35
	47.94
	6,506,220
	41.47
	

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  5.1 แนวทางการพัฒนา การดูแลสุขภาพอนามัย
และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
	
5
	
6.85
	
3,468,000
	
22.11
	
สำนักปลัด

	รวม
	5
	6.85
	3,468,000
	22.11
	

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
  6.1 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหาร
  6.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการให้บริการประชาชน
	
3

12
	
4.11

16.44
	
310,000

286,900
	
1.98

1.83
	
สำนักปลัด

สำนักปลัด

	รวม
	15
	20.55
	596,900
	3.81
	







	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
  7.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม ประชาสัมพันธ์
และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	

2

1
	

2.74

1.37
	

30,000

100,000
	

0.19

0.64

	

สำนักปลัด

สำนักปลัด

	รวม
	3
	4.11
	130,000
	0.83
	

	รวมทั้งหมด
	73
	100
	15,688,120
	100
	










บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกต้นตอ-ป้าฉิม

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 

ทำการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม
	728,000.-



1,000,000
	ม.9



ม.1-9
	ส่วนโยธา



ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3




	บุกเบิกก่อสร้างถนนสายปลักผึ้ง-เจ็ดหลุม



	บุกเบิกก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร 














	390,000.-




	ม.1




	ส่วนโยธา




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





  1.2  แนวทางการพัฒนา  ขยายเขต ซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



	โครงการติดตั้งไฟส่องทางสาธารณะถนนสายต่าง ๆ ในตำบล












	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลาเพื่อติดตั้งไฟส่องทางสาธารณะถนนสายต่าง ๆ ในตำบล






	970,000

	ม.1-9

	ส่วนโยธา



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	



 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1





	โครงการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร







	ฝึกอบรมอาชีพ การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับประชาชน การส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง



	50,000





	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชันหรือสถานที่ที่เหมาะสม


	สำนักปลัด















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
3.1  แนวทางการพัฒนา การสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2




3
	ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย


โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์


โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย


	รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์จำนวน 6 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน

จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน

	100,000




36,000




700,000
	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชันหรือสถานที่ที่เหมาะสม

-




-
	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4






	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน














	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FMชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง 


	48,000










	-






	สำนักปลัด















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






  3.2  แนวทางการพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2





3

	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน


ส่งเสริมและแข่งขันกีฬา




โครงการสนับสนุนงบประมาณในการส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช


	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้าน

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาอื่นๆ ทุกประเภท

สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา-กรีฑาอำเภอท่าศาลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	90,000



300,000





25,000
	-



ร.ร.บ้านปากเจา




ที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่าศาลา

	สำนักปลัด



สำนักปลัด





สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
 ต้านยาเสพติด


	สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
 ต้านยาเสพติด











	50,000
	ร.ร.วัดปลักปลา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





  3.3  แนวทางการพัฒนา การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1






2






	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านยาเสพติด 
อาชญากรรม อุบัติเหตุ

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด







	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ

สนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ


	50,000






450,000



	-






-







	สำนักปลัด






สำนักปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1





2




3

	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ  อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย





	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จำนวน 4 ศูนย์

จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2557



จัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.จำนวน 4 ศูนย์
	513,000





100,000




50,000
	-





บริเวณ 
อบต.ตลิ่งชัน



ร.ร.บ้านปากเจา


	สำนักปลัด





สำนักปลัด




สำนักปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4




5




6




7
	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปลา

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเจา

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม

	636,000




624,000




140,000




836,000
	ร.ร.วัดปลักปลา




ร.ร.บ้านปากเจา




ร.ร.บ้านหนองหว้า



ร.ร.วัดจันทาราม
	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8




9




10





11
	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

	288,000




336,000




336,000





364,000
	ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด



ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปลักปลา


ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
สวนจันทร์



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12





13




14




15

	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองหว้า

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านปากเจา

	280,000





63,700




380,380




283,920
	ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด



ร.ร.บ้านหนองหว้า



ร.ร.วัดจันทาราม




ร.ร.บ้านปากเจา
	สำนักปลัด





สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด

	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16




17




18




19

	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าเขาวัด

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดปลักปลา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์


	131,040




289,380




117,600




117,600
	ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด



ร.ร.วัดปลักปลา




ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด

	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	20




21




22









	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก







	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหน้าเขาวัด

ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุดทรุดโทรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ทั้ง 4 ศูนย์



	127,400




98,000




100,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์

	สำนักปลัด




สำนักปลัด




สำนักปลัด





	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	23







24











	ฝึกอบรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายตำบลตลิ่งชัน




โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านปากเจาตามโครงการค่ายฝึกอบรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายตำบล
ตลิ่งชัน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 16 เครื่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 


	70,000







371,200

	โรงเรียนบ้านปากเจา






1. ศพด.บ้านปลักปลา
2.ศพด.บ้านปากเจา
3. ศพด.บ้านสวนจันทร์
4. ศพด.บ้านหน้าเขาวัด


	สำนักปลัด







สำนักปลัด




	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	25



26




27

	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน


	จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้


จัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 บาน ขนาดกว้าง 91.4 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 182.9 ซม.

จัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 บาน ขนาดกว้าง 91.5 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 183  ซม.

	5,000



15,000




16,800

	สำนักงาน อบต.



สำนักงาน อบต.




สำนักงาน อบต.



	สำนักปลัด



สำนักปลัด




สำนักปลัด






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	28





29

	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน



โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น ทำจากไม้ ขนาด 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 183 ซม. จำนวน 2 ตู้

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ลึก 60 ซม.สูง 103 ซม. จำนวน 4 ชุด







	8,000





8,000




	สำนักงาน อบต.





1. ศพด.บ้านปลักปลา
2.ศพด.บ้านปากเจา
3. ศพด.บ้านสวนจันทร์
4. ศพด.บ้านหน้าเขาวัด


	สำนักปลัด





สำนักปลัด









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





4.2   แนวทางการพัฒนา การบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2






3

	โครงการจัดงานวันกตัญญู


โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ




โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน


	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ
จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2557



	50,000



10,000






50,000
	ร.ร.บ้าน
ปากเจา


-






วัดต่าง ๆ 
ในเขตตำบลตลิ่งชัน


	สำนักปลัด



สำนักปลัด






สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4




	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอท่าศาลา








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557

	1,000




	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5




	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอท่าศาลา








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราชประจำปี พ.ศ.2557

	6,000




	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6




	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอท่าศาลา








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ.2557

	6,000




	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1  แนวทางการพัฒนา การดูแลสุขภาพอนามัยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1











2
	โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ










โครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช)

	จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์  เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ
สนับสนุนงบประมาณศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 9 ศูนย์


	98,000











90,000
	หมู่ที่ 1-9











หมู่ที่ 1-9



	สำนักปลัด











สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3






4


5
	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ตลิ่งชัน



จัดซื้อรถเก็บขยะ


จัดซื้อถังขยะ
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน เพื่อจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล

จัดซื้อรถเก็บขยะจำนวน 1 คัน

จัดซื้อถังขยะจำนวน 1,000  ใบ







	180,000






2,300,000


800,000
	-






-


-
	สำนักปลัด






ส่วนโยธา


ส่วนโยธา




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
6.1  แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหาร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


2






3

	โครงการ อบต.ประชาชน

โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร



ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8



	ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ

ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8จำนวน 1แห่ง

	60,000


150,000






356,000


	หมู่ที่ 1-9


หมู่ที่ 1-9






หมู่ที่ 8


	สำนักปลัด


สำนักปลัด






สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





6.2  แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และการให้บริการประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2




3







	โครงการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน


โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ

	จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)

สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
	30,000



10,000




22,000





	หมู่ที่ 1-9



หมู่ที่ 1-9




อบต.ท่าศาลา



	สำนักปลัด



สำนักปลัด




สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4



5



6



7




	โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน




	จัดซื้อโต๊ะทำงาน(นายก อบต.)


จัดซื้อโต๊ะทำงานรองนายก อบต. จำนวน 
2 ชุด

จัดซื้อโต๊ะประชุม
จำนวน 1 ชุด


จัดซื้อตู้เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 ชุด
	26,800



37,600



16,900



27,600
	สำนักงาน อบต.



สำนักงาน อบต.
                                   


สำนักงาน อบต.



สำนักงาน อบต.
	สำนักปลัด



สำนักปลัด



สำนักปลัด



สำนักปลัด




	
	
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8



9



10




	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน




	จัดซื้อรถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง


จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ท (Assess Point 2.4 GHz Nanostationloco M2) พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ตัว



	37,500



26,000



45,000


	สำนักงาน อบต.



สำนักงาน อบต.



หมู่ที่ 1,2,3,7 และ 8


	สำนักปลัด



สำนักปลัด



สำนักปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11




12













	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน



	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง


	27,000




5,500





	สำนักงาน อบต.




สำนักงาน อบต.







	ส่วนการคลัง



ส่วนการคลัง









	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	





7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
7.1  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2







	โครงการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ






	ปลูกต้นไม้ตามบริเวณสถานที่สำคัญต่าง ๆ

ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดตามบริเวณแหล่งน้ำต่าง ๆ ในตำบล


	5,000



25,000







	หมู่ที่ 1-9



หมู่ที่ 1-9







	สำนักปลัด



สำนักปลัด












	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




7.2  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ.2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1










	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว







	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดทำป้ายต่าง ๆ


	100,000










	หมู่ที่ 1-9










	สำนักปลัด














	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



35

