
ส่วนที่ ๑

บทนำ

	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

	ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันฉบับนี้จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

	แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานดำเนินการในพื้นที่



วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อให้องค์การส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาและความซับซ้อนของงาน
2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
4. เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
5. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน


















จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯหน่วยงานอื่น

		
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ	


คณะกรรมการสนับสนุน	เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนฯ	

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		


		
ผู้บริหารท้องถิ่น				พิจารณาให้ความเห็นชอบ




ประกาศใช้



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ
2. มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง
3. ประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง
5. เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป
6. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ
7. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
๕







ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม












บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	
๓๖
	
๔๓.๙๐
	
๑๙๘๖๖,๔๒๘
	
๕๑.๖๐
	
กองช่าง

	รวม
	๓๖
	๔๓.๙๐
	๑๙๘๖๖,๔๒๘
	๕๑.๖๐
	

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ๒.๑ แผนงานการเกษตร
	
๑
	
๑.๒๒
	
๕๐,๐๐๐
	
๐.๑๓
	
สำนักปลัด

	รวม
	๑
	๑.๒๒
	๕๐,๐๐๐
	๐.๑๓
	

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
  ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  ๓.๒ แผนงานงบกลาง
  ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	
๑
๓
๓
๑
	
๑.๒๒
๓.๖๖
๓.๖๖
๑.๒๒
	
๑๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๑๖,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

	
๐.๒๖
๒๘.๖๑
๑.๔๓
๐.๑๓
	
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	๘
	๙.๗๖
	๑๑,๗๑๖,๐๐๐
	๓๐.๔๓
	

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา   
    วัฒนธรรมและนันทนาการ
   ๔.๑ แผนงานการศึกษา
   ๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	

๑๙
๗
	

๒๓.๑๗
๘.๕๔
	

๕,๘๗๖,๘๓๖.๔๐
๒๓๓,๕๐๐
	

๑๕๒๗
๐.๖๑

	

สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	๒๖
	๓๑.๗๑
	๖,๑๑๐,๓๓๖.๔๐
	๑๕.๘๘
	




	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งแผน
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
   ๕.๒ แผนงานงบกลาง
	
๒
๒
	
๒.๔๔
๒.๔๔
	
๑๖๗,๕๐๐
๒๓๐,๐๐๐
	
๐.๔๓
๐.๖๐
	
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	๔
	๔.๘๘
	๓๙๗,๕๐๐
	๑.๐๓
	

	๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	
๕
	
๖.๐๙
	
๒๐๘,๐๐๐
	
๐.๕๔
	
สำนักปลัด

	รวม
	๕
	๖.๐๙
	[bookmark: _GoBack]๒๐๘,๐๐๐
	๐.๕๔
	

	๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
  ๗.๑ แผนงานการเกษตร
  ๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	

๑
๑
	

๑.๒๒
๑.๒๒
	

๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
	

๐.๑๓
๐.๒๖
	
สำนักปลัด

สำนักปลัด

	รวม
	๒
	๒.๔๔
	๑๕๐,๐๐๐
	๐.๓๙
	







บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.








๒





	ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเขียว-นาเพรง





ก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม-เจ็ดหลุม


	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด
	๑,๔๓๖,๔๐๐








๔๙๙,๖๐๐
	ม.๑







ม.๑
	กองช่าง







กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.








๔.





	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ใสไหเทียม





ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ชะเมา-
นาเพรง



	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด
 






	๔๙๘,๕๐๐








๙๕๐,๔๔๐
	ม.๒







ม.๒
	กองช่าง







กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕.








๖.





	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
จันนา-น้ำยาว





ก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม-นายขำ



	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด







	๔๙๙,๐๐๐








๔๙๘,๕๐๐
	ม.๒







ม.๓
	กองช่าง







กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗.








๘.





	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
กำโหม-นายสุมล




ก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม-ปลักเปลี้ย



	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด
 






	๔๙๙,๖๐๐








๔๙๙,๖๐๐
	ม.๓







ม.๒,๓
	กองช่าง







กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๙.








๑๐.





	ก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดเสาร์-นาหวด




ก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกต้นปราง-บ้านนายนุกูล



	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด
 
	๔๙๘,๕๐๐








๔๙๘,๕๐๐
	ม.๔







ม.๔
	กองช่าง







กองช่าง

	





















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๑.








๑๒.





	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายขุ้ย-บ้านนายเชย




โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเชย-นาหวด




	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด
 
	๔๙๙,๖๐๐








๙๓๙,๘๑๖
	ม.๔







ม.๔
	กองช่าง







กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๓.









๑๔.





	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแท่น-บ้านนายสมมุ่ง




โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน



	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด
 
	๔๙๘,๕๐๐









๑,๐๒๖,๐๐๐
	ม.๔





.


ม.๕
	กองช่าง








กองช่าง

	






















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๕.











๑๖.





	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลังวัดสวนจันทร์-ตลาดพุธ




โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสิน-สะพานสูง




	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

	๔๙๘,๕๐๐









๔๙๘,๕๐๐
	ม.๕








ม.๖
	กองช่าง








กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๗.










๑๘.



	ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสะพานสูง






ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานสูง-บ้านนายสถิน


	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 



ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

	๔๙๘,๕๐๐










๙๓๙,๘๑๖
	ม.๖









ม.๖











	กองช่าง









กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๙.










๒๐.



	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุทิพย์-น้ำตกสุนันทา






ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดปากเจา


	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 



ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

	๙๓๙,๘๐๖










๙๑๓,๑๔๐
	ม.๗









ม.๘











	กองช่าง









กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๑.










๒๒.



	ก่อสร้างถนน คสล.สายพะยอม-ห้วยด้วน






ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด-สะพานบ้านนายขิน


	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 



ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

	๑๔๑,๖๐๐










๒๖๒,๐๐๐
	ม.๘









ม.๙











	กองช่าง









กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๓.








๒๔.



	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวัด-ถ้ำดิน






ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนายหีด


	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 


ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

	๔๙๘,๕๐๐









๔๙๘,๕๐๐
	ม.๙








ม.๙












	กองช่าง








กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๔.








๒๕.



	ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานรักจันทร์-ถ้ำดิน





ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี


	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 


ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 

	๔๖๕,๐๐๐









๔๙๙,๐๐๐
	ม.๙








ม.๙











	กองช่าง








กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๖.








๒๗.



	ก่อสร้างถนน คสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ






บุกเบิกก่อสร้างถนน สายสะพานสูง-ห้วยยูง


	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 


บุกเบิกก่อสร้างถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

	๔๙๖,๐๐๐









๓๗๐,๐๐๐
	ม.๙








ม.๖












	กองช่าง








กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๘.








๒๙.



	บุกเบิกก่อสร้างถนน สายเขาดิน-พลุโอน





ซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	บุกเบิกก่อสร้างถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด


ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะระบบประปาต่าง ๆ

	๓๒๔,๐๐๐









๑,๐๐๐,๐๐๐
	ม.๙








ม.๑-๙












	กองช่าง








กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓๐.






๓๑.





๓๒.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน




ขยายเขตระบบประปา




ขยายเขตระบบประปา

	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด


ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า(บ้านสวนใหญ่)


ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนจันทร์(บ้านทุ่งคลอง)



	๓๒๐,๐๐๐







๓๐๐,๐๐๐





๓๐๖,๐๐๐
	ม.๔






ม.๔,๘





ม.๕





	กองช่าง






กองช่าง





กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓๓.






๓๔.





๓๕.
	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน




ขยายเขตระบบประปา




ขยายเขตระบบประปา

	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าเขาวัด(บ้านคลองตีน)



ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาท้อน



ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำหลอด(บ้านหน้าถ้ำ)



	๒๓๒,๐๐๐







๒๐๓,๐๐๐





๒๒๐,๐๐๐
	ม.๖






ม.๗





ม.๙





	กองช่าง






กองช่าง





กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓๖.







	ติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะในตำบล





	ขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมถนนสายต่าง ๆ ทั้งตำบล






	๑๐๐,๐๐๐






















	ม.๑-๙










	กองช่าง







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    ๒.๑  แผนงานการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.





	โครงการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร







	ฝึกอบรมอาชีพ การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับประชาชน การส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง









	๕๐,๐๐๐





	ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชันหรือสถานที่ที่เหมาะสม













	สำนักปลัด















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
    ๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ.2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.






	ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย


	รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทา
สาธารณภัย
ต่าง ๆ
	๑๐๐,๐๐๐
	ตำบล
ตลิ่งชัน

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  
    ๓.๒ แผนงานงบกลาง

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.






	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์



	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๗ ราย ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน


	๔๒,๐๐๐





	-





	สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒.





๓.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่สูงอายุ


โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่พิการ

	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุจำนวน ๑,๐๙๙ ราย 


จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการจำนวน ๒๓๓ ราย 

	๘,๘๑๔,๐๐๐





๒,๑๖๐,๐๐๐
	-





-
	สำนักปลัด





สำนักปลัด



	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



    ๓.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.




	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน

	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้าน

	๑๐๐,๐๐๐
	-

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ.2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒








๓.

	โครงการแข่งขันฟุตบอล
ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖๐

โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
 ต้านยาเสพติด





	จัดการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้าน





สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
 ต้านยาเสพติด

	๔๐๐,๐๐๐








๕๐,๐๐๐

	โรงเรียน
วัดปลักปลา







โรงเรียน
วัดปลักปลา



	สำนักปลัด








สำนักปลัด













	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.












	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านยาเสพติด 
อาชญากรรม อุบัติเหตุ








	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ



	๕๐,๐๐๐









	-














	สำนักปลัด









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ๔.๑  แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ.2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.





๒





๓.
	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน



โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน






	จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด



	๑๘๐,๐๐๐




๖๕๒,๐๐๐






๔๐๔,๐๐๐
	โรงเรียน
วัดจันทาราม



โรงเรียน
วัดจันทาราม





โรงเรียนบ้าน
หน้าเขาวัด


	สำนักปลัด




สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.






๕.






๖.





	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน



โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน




โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน




	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดปลักปลา

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านปากเจา

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า


	๖๔๔,๐๐๐






๗๙๖,๐๐๐






๑๑๖,๐๐๐





	โรงเรียน
วัดปลักปลา




โรงเรียน
บ้านปากเจา





โรงเรียน
บ้านหนองหว้า




	สำนักปลัด





สำนักปลัด






สำนักปลัด





	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗.





๘.





๙.





๑๐.
	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด
	๓๑๘,๕๐๐





๒๙๔,๐๐๐





๔๑๖,๕๐๐





๒๘๙,๑๐๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา



ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสวนจันทร์



ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
สวนจันทร์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด

	สำนักปลัด





สำนักปลัด





สำนักปลัด





สำนักปลัด

	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๑.




๑๒.





๑๓.





๑๔.

	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.
บ้านหนองหว้า

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดจันทาราม

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านปากเจา
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าเขาวัด
	๕๕,๕๖๙.๘๐





๓๑๒,๓๔๐.๖๐





๓๘๑,๓๒๓.๘๐





๑๙๓,๕๓๖.๒๐
	โรงเรียนบ้านหนองหว้า



โรงเรียน
วัดจันทาราม





โรงเรียนบ้านปากเจา



โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
	สำนักปลัด




สำนักปลัด






สำนักปลัด




สำนักปลัด




	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๕.





๑๖.





๑๗.






	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดปลักปลา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์


	๓๐๘,๕๐๘.๒๐





๑๒๔,๕๕๓





๑๑๔,๙๗๒





	โรงเรียน
วัดปลักปลา




ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
	สำนักปลัด





สำนักปลัด





สำนักปลัด










	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๘.




๑๙.






	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหน้าเขาวัด

	๑๖๒,๘๗๗




๑๑๓,๐๕๕.๘๐






	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด




	สำนักปลัด




สำนักปลัด





	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	











    ๔.๒ แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.









๒.







	โครงการจัดงานวันประเพณี
ต่าง ๆ







โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ




	จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่นงานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) งานวันลอยกระทง การแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๐


	๒๐๐,๐๐๐









๑๐,๐๐๐
	ตามสถานที่
ที่เหมาะสม







-








	สำนักปลัด









สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ
ท่าศาลา








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ
ปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐





	๑,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

	สำนักปลัด















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ
ท่าศาลา








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราชประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
	๖,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

	สำนักปลัด





















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ
ท่าศาลา








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

	๖,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชา








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

	๕,๐๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗.




	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลากพระท่าหลา








	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

	๕,๕๐๐




	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา

	สำนักปลัด



















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.












	โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ











	จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์  เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ





	๑๐๐,๐๐๐












	หมู่ที่ ๑-๙














	สำนักปลัด












	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒.





	โครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
	สนับสนุนงบประมาณศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 9 ศูนย์



	๖๗,๕๐๐
	หมู่ที่ ๑-๙



	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



    ๕.๒ แผนงานงบกลาง

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.









	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ตลิ่งชัน





	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน เพื่อจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล

	๑๘๐,๐๐๐









	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน





	สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒.




	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน


	๕๐,๐๐๐
	กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
    ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.



๒.







	โครงการ อบต.ประชาชน


โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร



	ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ
	๓๐,๐๐๐



๑๒๐,๐๐๐






	หมู่ที่ ๑-๙



หมู่ที่ ๑-๙








	สำนักปลัด



สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ.2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.





๔.






๕.







	โครงการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน




โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ

	จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล

จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
	๓๐,๐๐๐




10,000






๑๘,๐๐๐





	หมู่ที่ ๑-๙




หมู่ที่ 1-9






สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา



	สำนักปลัด




สำนักปลัด






สำนักปลัด








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    ๗.๑  แผนงานการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1






	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



	ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดหาพันธุ์พืช กล้าไม้ พันธุ์สัตว์เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ


	๕๐,๐๐๐




	หมู่ที่ ๑-๙





	สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



     ๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ.2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.







	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว





	จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นป้ายสถานที่ต่าง ๆ
	100,000







	หมู่ที่ 1-9







	สำนักปลัด







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








